MARCHÉ PUBLIC

VILLE DE MIOS

Service de la Commande publique

Place du 11 Novembre

BP13

33380 MIOS

MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES

ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

(C.C.A.P.)

Travaux dE couverture et de zinguerie DES LOGEMENTS

DE L’ÉCOLE MATERNELLE DE LA COMMUNE DE MIOS

MARCHÉ n°13-2012

Maîtrise d’ouvrage : Ville de MIOS

Service chargé du suivi des opérations : Services Techniques de la Ville

SOMMAIRE

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales	4

1.1 - Objet du marché - Emplacements	4

1.2 – Suivi des travaux	4

1.3 - Contrôle technique	4

1.4 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé	4

1.5 - Conditions générales d’exécution des travaux	4

1.6 - Comportement du personnel	5

1.7 - Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux	5

1.8 - Accès au site	5

1.9 - Délais de prestation	5

Article 2. Allotissement, forme et durée du marché	6

2.1 – Allotissement	6

2.2 - Forme du marché	6

2.3 - Durée du marché	6

2.4 - Qualité des produits	6

Article 3 : Pièces constitutives du marché	6

3.1 - Pièces particulières :	6

3.2 - Pièces générales	6

Article 4 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Variations dans les prix – Règlement des comptes	6

4.1 - Répartition des paiements	6

4.2 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes	7

4.2.1 - Mode d’évaluation des ouvrages	7

4.2.2 - Caractéristique des prix pratiqués	7

4.2.3 - Modalités de règlement des comptes	7

4.3 - Variation dans les prix	8

4.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants	8

4.4.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché	8

4.4.2 - Modalités de paiement direct	8

Article 5 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes	9

5.1- Délai d’exécution des travaux	9

5.2- Prolongation du délai d’exécution	9

5.3 - Pénalités pour retard	9

5.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux	9

Article 6 : Clauses de financement et de sûreté	9

6.1 - Retenue de garantie	9

6.2 - Avances	9

6.3 - Avances facultatives	10

Article 7 : Préparation, Coordination et Exécution des travaux	10

7.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux	10

7.2 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail	10

7.3 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers	10

7.4 - Travaux non prévus	10

7.5 - Nettoyage du chantier	10

Article 8 : Contrôles et Réception des travaux	11

8.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux	11

8.2 - Réception	11

8.3 - Délais de garantie	11

Article 9. Assurances	11

Article 10. Résiliation du marché	12

Article 11 : Litiges, droit et langue	12

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

1.1 - Objet du marché - Emplacements

Le présent marché a pour objet l'exécution des travaux de COUVERTURE - ZINGUERIE des logements de l’Ecole maternelle de la commune de Mios.

Les prestations comprennent l'exécution de tous les travaux de Couverture et Zinguerie, ainsi que tous les travaux annexes et accessoires nécessaires à la finition complète et parfaite de l'ouvrage dans le cadre des pièces contractuelles et de la réglementation en vigueur.

La description des prestations et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières.

Lieu d’exécution :

| Site | Adresse |
| --- | --- |
| Ecole maternelle | 18, rue des Ecoles |

1.2 – Suivi des travaux

Le suivi des travaux est assuré par les Services Techniques de la Ville de Mios

1.3 - Contrôle technique

Aucune prestation de contrôle technique n’est à prévoir pour cette opération.

1.4 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé

Aucune coordination sécurité et protection de la santé, ni aucun plan de prévention ne sont à prévoir pour cette opération.

Toutefois, l’entreprise titulaire sera tenue de respecter ou faire respecter les dispositions législatives et réglementaires spécifiques au « travail en hauteur », contenues dans le Code du travail (notamment les principes généraux édictés dans les articles L.4121-1 à 5).

1.5 - Conditions générales d’exécution des travaux

Avant toute décision quant à l'organisation de son travail et des moyens et outillage qu'il compte utiliser pour réaliser ses prestations, le titulaire obtiendra tout accord préalable auprès du représentant du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire ne peut se prévaloir, ni pour se soustraire aux obligations de son marché, ni pour élever de réclamation, ou prétendre à une augmentation de son prix, de sujétions qui peuvent être occasionnées par :

a) les mesures de sécurité qui lui incombent, conformément à la réglementation en vigueur, du fait des risques d'incendie et de panique inhérents aux modalités d'exécution de certains travaux lors des opérations comportant la mise en œuvre, notamment, d'appareils thermiques ;

b) l'exploitation normale du domaine public et des services publics ;

c) l'exécution simultanée d'autres travaux ;

Il doit, en outre, prendre à sa charge, en vue d'atténuer la gêne occasionnée aux personnels pendant la durée de l'opération à l'intérieur de l'établissement, toutes les précautions utiles pour réduire autant que possible les inconvénients suivants :

1. bruits d'origines diverses (camions, tous engins à moteur thermique, compresseurs, scies, tous outils à percussion, etc.) ;

2. vibrations de toute nature perturbant les dispositifs électroniques ;

3. odeurs, fumées, gaz (moteurs thermiques, feux de destruction de vieux bois, etc.) ;

4. poussières d'origines diverses, ponçages, démolitions, enlèvement de gravois, etc. ;

5. détritus divers et gravois provenant de l'exécution même des travaux, stockés provisoirement dans les accès ou cheminements à l'extérieur de l'enceinte des chantiers ;

6. état défectueux des voies et accès, boues et gravois, au passage des engins et camions, tranchée pour canalisations ;

7. sécurité insuffisamment assurée par le fait même du caractère précaire des barrières, palissades, chemins de piétons, garde-corps, etc. ;

8. avant tout commencement d'exécution, si l'un ou plusieurs inconvénients cités ci-dessus ne pouvaient être suffisamment atténués ou supprimés, le titulaire devra en référer au maître d'ouvrage.

1.6 - Comportement du personnel

Le personnel du titulaire doit observer les règles de tenue et de comportement propres à l’environnement de l’établissement. Le représentant du Pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’interdire l’accès ou d’exiger le départ immédiat de toute personne ne lui paraissant pas présenter les qualités morales ou techniques nécessaires, notamment si elle ne semble pas avoir connaissance des obligations dont il fait état dans cet article.

Le titulaire est responsable du respect, par ses salariés, de la réglementation du site.

1.7 - Prise en charge des ouvrages existants et état des lieux

Préalablement à toute exécution des travaux, un état des lieux est établi contradictoirement entre le maître d’ouvrage et l’entreprise pour la mise à disposition des locaux où seront réalisés les travaux. Conformément à l’article 12 du CCAG, ce constat contradictoire sera notifié aux intéressés.

L’entrepreneur devra mettre en œuvre tous les dispositifs de protection nécessaires auprès de leurs personnels et sécuriser parfaitement le fonctionnement du chantier.

1.8 - Accès au site

Le Maître d’Ouvrage fournira, en un exemplaire et contre reçus, les clefs, badges, télécommandes, etc. nécessaires à l’accès des bâtiments et locaux. Charge au titulaire d’équiper son personnel. Si le titulaire souhaite installer un dispositif particulier facilitant l’intervention de ses équipes, il le fera à sa seule charge et devra obtenir l’accord écrit du Maître d’Ouvrage.

En aucun cas, le titulaire ne pourra faire valoir la contrainte de l’accès aux installations pour ne pas intervenir dans les délais prévus au présent CCAP. L’entrepreneur est supposé avoir pris connaissance des contraintes de fonctionnement de l’établissement pour la bonne exécution des travaux (deux logements seront occupés dans l’immeuble pendant les travaux).

1.9 - Délais de prestation

La prestation doit être effectuée pendant les jours et heures ouvrés du titulaire. En cas de modification des horaires de travail en cours de marché, le titulaire devra le notifier au Pouvoir adjudicateur par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les périodes de congés annuels ne donnent droit à aucune modification de délais de prestations ou de fréquences définies dans le présent CCAP.

Article 2. Allotissement, forme et durée du marché

2.1 – Allotissement

Le marché n’est pas décomposé en lots.

2.2 - Forme du marché

Le présent marché à procédure adaptée est passé en application de l’article 28 du Code des marchés publics.

2.3 - Durée du marché

Suite à sa signature par le représentant du Pouvoir adjudicateur, le délai d’exécution est notifié par ordre de service au titulaire, ou au mandataire du groupement en cas d’entreprises solidaires. Le titulaire est tenu dans le cadre de son offre de présenter un planning d’exécution.

2.4 - Qualité des produits

Les produits et matériels devront être garantis aux normes en vigueur et notamment aux « normes françaises homologuées » lorsque ces dernières existent.

Article 3 : Pièces constitutives du marché

Les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

3.1 - Pièces particulières :

- L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles ;

- Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;

- Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) ;

- Le cadre de décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

- L’offre financière et technique du candidat ;

- Plan de toiture (avec vues en coupe).

3.2 - Pièces générales

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur à la date de notification du marché.

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics de travaux en vigueur à la date de notification du marché.

Les pièces générales ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant réputé les connaître.

Article 4 : Prix et mode d’évaluation des ouvrages – Variations dans les prix – Règlement des comptes

4.1 - Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

- au titulaire et à ses sous-traitants ;

- au titulaire mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

4.2 - Contenu des prix - Mode d’évaluation des ouvrages et de règlement des comptes

4.2.1 - Mode d’évaluation des ouvrages

Les prix du marché sont hors TVA et sont établis dans les conditions prévues à l’article 10.11 du CCAG.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

Le prix porté à l'acte d'engagement des candidats s'entend pour l'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages normalement inclus dans les travaux de sa spécialité, ou rattachés à ceux-ci par les documents de consultation et cela, dans les conditions suivantes :

- sur la base de la définition et de la description des ouvrages, telles qu'elles figurent aux documents de consultation sans aucun caractère limitatif et quelles que soient les imprécisions, contradictions ou omissions que pourraient présenter ces pièces , l'entrepreneur est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre, et avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel elles sont destinées (prestations annexes et détail nécessaires à une parfaite finition non décrits ou mentionnés dans les documents de son marché). A ce titre, il est précisé notamment que les prix proposés comprennent la mise en œuvre des échafaudages nécessaires à la réalisation ainsi que le nettoyage du chantier

- les entreprises sont tenues de vérifier la justesse du quantitatif avant la remise de leur offre. Aucune réclamation de l'entreprise ne pourra être prise en compte après la signature du marché.

Les dépenses supplémentaires imprévues que l'entrepreneur pourrait avoir à supporter en cours de chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui appartient après étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en tenir compte pour l'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

4.2.2 - Caractéristique des prix pratiqués

Les prestations faisant l’objet du marché seront réglées par application d’un prix global et forfaitaire selon les stipulations de l’acte d’engagement.

4.2.3 - Modalités de règlement des comptes

Les projets de décomptes seront présentés conformément à l’article 13.1 du C.C.A.G.- Travaux. Les comptes seront réglés mensuellement.

Les comptes seront réglés après service fait et réception des prestations. Les sommes dues au(x) titulaire(s), seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes.

La collectivité procédera au virement des sommes dues par mandat administratif sur le compte du titulaire indiqué dans l’acte d’engagement.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire.

4.3 - Variation dans les prix

Les prix sont fermes et définitifs.

4.4 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

4.4.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par le Pouvoir adjudicateur et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance; si cet entrepreneur est un cotraitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 114 du Code des marchés publics.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial ou de l'avenant :

- une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées au 3° b de l'article 45 du code des marchés publics ;

- une attestation sur l'honneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait l'objet au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions mentionnées aux articles L8221-1, L8231-1, L8241-1 et L8251-1 du code du travail ou des infractions de même nature dans un autre Etat de l’Union Européenne.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement :

- les renseignements mentionnés à l'article 2.43 du CCAG-Travaux ;

- le compte à créditer;

- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 108 du Code des marchés publics ;

- le comptable assignataire des paiements.

4.4.2 - Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde à lui payer directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché.

Pour les sous-traitants d'un  entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné; cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de l'article 98 du Code des marchés publics.

Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intérêts moratoires sera celui du taux d’intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points.

Article 5 : Délai d’exécution - Pénalités et Primes

5.1- Délai d’exécution des travaux

Le délai d’exécution de l’ensemble des travaux est stipulé à l’article D de l’acte d’engagement. La ville de Mios souhaite que les travaux soient exécutés pendant la  période estivale, au cours des mois de juillet et août 2012.

En tout état de cause, les prestations devront être réalisées dans les délais fixées par l’ordre de service prescrivant le démarrage des travaux.

5.2- Prolongation du délai d’exécution

La prolongation des délais d’exécution est soumise à l’accord préalable du Maître d’ouvrage et la signature d’un avenant. Tout prolongement des délais devra être clairement justifié.

5.3 - Pénalités pour retard

Le titulaire subira, par jour de retard dans l’achèvement des travaux, une pénalité journalière de 500 Euros H.T.

5.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Seules les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

Article 6 : Clauses de financement et de sûreté

6.1 - Retenue de garantie

Il n’est pas prévu de retenue de garantie.

6.2 - Avances

Sauf renoncement du titulaire porté à l'acte d'engagement, le versement d'une avance forfaitaire prévue dans les cas et selon les modalités stipulées ci-après, sera effectué si le montant du marché est supérieur à 50 000,00 € hors taxes.

Le délai de paiement de cette avance court à partir de la notification de l'acte qui emporte commencement de l'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, à défaut, à partir de la date de notification du marché.

L'avance forfaitaire ne pourra être versée qu'après constitution de la garantie à première demande prévue à l'article 89 du Code des marchés publics. Cette garantie à première demande ne pourra pas être remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de l'avance est déterminé par application de l'article 87 du Code des marchés publics. Cette avance est égale à 5% du montant initial toutes taxes comprises du marché, si le délai d'exécution du marché n'excède pas 12 mois. Si cette durée est supérieure à 12 mois, l'avance forfaitaire est égale à 5% d'une somme égale à 12 fois le montant initial du marché divisé par la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de l'avance forfaitaire versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance forfaitaire est remboursée dans les conditions prévues à l'article 88 du Code des marchés publics.

6.3 - Avances facultatives

Aucune avance facultative n’est versée au titulaire.

Article 7 : Préparation, Coordination et Exécution des travaux

7.1 - Période de préparation - programme d’exécution des travaux

Il n’est pas fixé de période de préparation. Le titulaire n’est pas tenu de soumettre au visa du maître d’ouvrage le programme d’exécution.

7.2 - Mesures d’ordre social - Application de la réglementation du travail

Les stipulations du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

7.3 - Organisation, sécurité et protection de la santé des chantiers

Les stipulations de l’article 31 du C.C.A.G.-Travaux sont applicables.

7.4 - Travaux non prévus

La poursuite de l’exécution des prestations en cas de dépassement de la masse initiale est subordonnée à la conclusion d’un avenant ou à l’émission d’une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur.

7.5 - Nettoyage du chantier

Le titulaire doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets, pendant et après l’exécution des travaux dont il est chargé. Il devra respecter les obligations fixées par la règlementation en termes de tri sélectif des déchets.

L’entrepreneur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des installations qu’il a salies ou détériorées jusqu’à la réception de l’ouvrage.

Le délai pour procéder au nettoyage de chantiers est de 5 jours à compter de la simple demande du maître d’ouvrage.

Passé ce délai, le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire procéder au nettoyage des locaux, aux frais de l’entreprise défaillante.

Evacuation des déchets (tuiles canal / Zinc)

Pour l’évacuation définitive des tuiles de type « canal », l’entreprise prévoira la mise en place d’une goulotte d’évacuation de grande hauteur en polyéthylène haute densité ou tout autre dispositif assurant l’évacuation des gravats en toute sécurité. En outre, il incombe au titulaire de mettre en place une benne de récupération pour les tuiles suivant la filière d’évacuation des déchets retenue par l’entreprise. Dans tous les cas, la filière retenue pour le stockage temporaire et/ou l’évacuation des divers déchets (gravat, zinc, etc.) fera l’objet d’un examen attentif par le maître d’ouvrage (Cf. article 5 du règlement de la consultation).

Article 8 : Contrôles et Réception des travaux

8.1 - Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de faire effectuer à tout moment, par un organisme de son choix, les expertises qu’il estimerait nécessaires.

En conséquence, le titulaire s’engage à être présent lors de ces visites et à satisfaire à tous les essais qui pourraient être demandés. Ces prestations sont prévues au marché.

Si ces vérifications révélaient que la prestation n’est pas effectuée conformément aux prescriptions du présent marché, elles pourraient entraîner la résiliation du marché dans les conditions définies à l’article 10 du présent CCAP.

8.2 - Réception

La réception se déroule comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG et ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

8.3 - Délais de garantie

Le délai de garantie est conforme à l’article 44.1 du C.C.A.G.-Travaux.

Article 9. Assurances

Pendant toute la durée d’exécution du marché, le titulaire, ses co-traitants ou sous-traitants éventuels sont responsables des dommages de toute nature qui pourraient être causés aux personnes, aux biens ou aux installations dont ils assurent la conduite :

- ils doivent avoir souscrit un contrat d’assurance de responsabilité civile, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité qu’ils peuvent encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels et/ou immatériels, causés à l’occasion de leurs interventions et notamment pour l’entretien, le dépannage, les réparations et tous travaux qui leurs sont confiés (accidents, incendies, explosions, vols, dégâts des eaux, etc.).

- ils doivent avoir souscrit un contrat d’assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du Code civil, selon les dispositions conformes à la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 et au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

L’assurance couvrira l’ensemble des dommages et ce pour un montant suffisant de manière à ce que le Maître d’Ouvrage ne soit jamais inquiété par la réclamation des tiers et qu’il puisse être indemnisé de ses propres préjudices.

L’assurance doit être valide à la date du début d’exécution du marché.  Le titulaire, ses co-traitants ou sous-traitants éventuel devront obligatoirement fournir au Maître d’Ouvrage un justificatif de leur assurance mentionnant la date anniversaire de leur contrat d’assurance dans un délai de dix jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution.

Au minimum, la garantie relative aux dommages matériels devra couvrir la réfection à neuf des dégâts causés aux immeubles concernés par le présent marché. La garantie sera identique pour les dommages causés aux tiers.

Article 10. Résiliation du marché

Le marché pourra être résilié par le maître de l’ouvrage dans les cas prévus aux articles 46 à 48 du C.C.A.G.-Travaux et dans le respect des dispositions de l’article 49 de ce même C.C.A.G.- Travaux.

D’autre part, en cas d’inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 44 et 46 du Code des marchés publics ou de refus de produire les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail conformément à l’article 46-I.1º du Code des marchés publics, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de résiliation prévues par le marché.

En cas de force majeure, de quelque nature que ce soit, mettant le titulaire dans l’impossibilité d’effectuer ses travaux, ce dernier doit rechercher avec le Maître d’Ouvrage toutes mesures satisfaisantes.

Si aucune solution n’est possible, le Maître d’Ouvrage se réserve la possibilité de prononcer unilatéralement, et sans qu’il soit besoin de recourir à la juridiction compétente, la résiliation du présent contrat aux torts et risques du titulaire.

Le Maître d’Ouvrage peut aussi résilier le contrat pour les raisons suivantes :

- manquement à ses obligations contractuelles,

- non-respect des prescriptions techniques définies au présent marché,

- détérioration constatée à l’encontre du bâtiment et de ses installations.

La décision de résiliation est précédée d’une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois adressée au titulaire par le Maître d’Ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception. Cette résiliation ne donnera lieu à aucune indemnité du titulaire. Par ailleurs, les pénalités prévues dans le présent CCAP resteront applicables.

Article 11 : Litiges, droit et langue

En cas de litige résultant de l'application des clauses du présent marché, le tribunal administratif compétent sera celui de Bordeaux.

En cas de litige, seul le dossier original conservé dans les archives de l’administration fait foi. Si le titulaire est établi dans un autre pays de l’Union Européenne sans avoir d’établissement en France, il facturera ses prestations hors T.V.A. et aura droit à ce que l’administration lui communique un numéro d’identification fiscal.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, factures ou modes d’emploi sont rédigés en français (ou à défaut traduit dans cette langue et certifié conforme.

Lu et approuvé

(Cachet, date et signature)