| # PLAN GENERAL de COORDINATION SECURITE et PROTECTION de la SANTE SIMPLIFIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Opération de catégorie 3 ### Comportant des travaux à risques particuliers |  |  |  |  |
| #### MAÎTRE D’OUVRAGE | ##### MAITRE D’ŒUVRE |  | COORDONNATEUR SECURITE PROTECTION DE LA SANTE |  |
| Commune de MIOS Place du 11 Novembre 33380 MIOS Tél : 05.56.26.66.21 Fax : 05.56.26.41.69 | CABINET BLADIER Géomètre expert 9 rue du Colonel Robert Picqué 33380 MARCHEPRIME Tél : 05.57.71.11.84 / Fax : 05.57.71.10.99 |  | PHASE CONCEPTION : M. CORMEL Yannick PHASE REALISATION : M. CORMEL Yannick |  |
| Ce document a été établi à la demande du maître d’ouvrage par le coordonnateur SPS pour répondre aux exigences de la loi 9314-18 du 31/12/93 et de son décret d’application du 26/12/94 modifié. Il est conservé pendant 5 ans par le Maître d’Ouvrage, à compter de la réception de l’ouvrage. |  | Référence : 13.284.002 | Date : 12/10/2013 | Indice : 1 |
| Lotissement LES GEMMEURS Commune de MIOS |  |  |  |  |

| 1. | PREAMBULE………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | AVERTISSEMENT…………………………………...……………………………………………………………………………………………… | 4 |
|  | 2.1 – P.G.C SIMPLIFIE…………………………………………………………………………………………………………………….…………. | 4 |
|  | 2.2 – PLAN PARTICULIER SIMPLIFIE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE…………………………………………………….. | 4 |
|  | 2.3 – LISTE INDICATIVE DE TRAVAUX COMPORTANT DES RIQUES PARTICULIERS…………………………………………………… | 5 |
| 3. | DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION……………………………………………………………………………………………….. | 6 |
| 4. | INTERFERENCES AVEC DES TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS – MESURES DE PREVENTION LIEES AUX INTERVENTIONS SIMULTANEES OU SUCCESSIVES……………………………………………………………………………………… | 7-8-9 |
| 5. | MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER………………………………………………………………………………… | 10 |
|  | 5.1 - ACCES…………………………………………………………………………………………………………………………………………… | 10 |
|  | 5.1.1. Accès à l’enceinte du chantier |  |
|  | 5.1.2. Accès par les voies publiques |  |
|  | 5.1.3. Sous-sols et aériens |  |
|  | 5.1.4. Environnement |  |
|  | 5.1.5. Signalisation de chantier |  |
|  | 5.2 - INSTALLATIONS DE CHANTIER……………………………………………………………………………………………………………. | 11 |
|  | 5.2.1. Cantonnements |  |
|  | 5.2.2. Branchements provisoires – Installation électrique de chantier – Eclairage |  |
|  | 5.2.3. Nettoyage du chantier… |  |
|  | 5.3 - SECOURS EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCENDIE………………………………………………………………………………………... | 12 |
| 6. | ANNEXES…………………………………………………………………………………………..………………………………………………… | 13 |
|  | 6.1. ANNEXE 1 : LISTE DES ENTREPRISES…………………………………………………….………………………………………………… | 13 |
|  | 6.2. ANNEXE 2 : CALENDRIER DES TRAVAUX…………………………………………………….…………………………………………… | 13 |
|  | 6.3. ANNEXE 3 : MESURES GENERALES DESTINEES AUX ENTEPRISES……………………………………………………………………. | 14 |

- PREAMBULE

Document élaboré postérieurement au lancement de la consultation des entreprises :

Oui  *            Non  

Ce document a été établi à la demande du Maître d’Ouvrage par le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé pour répondre aux exigences de la Loi 93-1418 du 31/12/93 et son décret d’application 94-1159 du 26/12/94, modifié par le décret 2003-68 du 24 Janvier 2003.

Il est fondé sur les principes généraux de prévention, c’est à dire :

- Eviter les risques,

- Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités,

- Combattre les risques à la source,

- Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé,

- Tenir compte de l’état d’évolution de la technique,

- Remplacer ce qui est dangereux par ce qui est moins dangereux,

- Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment en ce qui concerne les risques liés au harcèlement moral tel qu’il est défini à l’article L1152-1,

- Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ,

- Donner les instructions appropriées aux travailleurs.

Les principes a,b,c,e,f,g et h sont applicables au maître d’ouvrage, au maître d’œuvre et au coordonnateur SPS ; les principes a,b,c,d,e,f,g,h et i sont applicables aux entrepreneurs, les principes a,b,c,e et f sont applicables aux travailleurs indépendants.

Le Plan Général simplifié de Coordination constitue une pièce du dossier de consultation des entreprises, y compris des sous-traitants et des travailleurs indépendants, les dispositions qu’il comporte étant de nature à influer notamment sur les sommes à engager pour réaliser les travaux.

Les éléments contenus dans ce plan ont force de données de base pour les entreprises contractantes. Celles-ci devront en tenir compte pour établir leur Plan Particulier simplifié de Sécurité et de Protection de la Santé.

Le Plan Général simplifié de Coordination est complété et adapté par le coordonnateur en fonction de l’évolution du chantier.

- AVERTISSEMENT

2.1- PGC SIMPLIFIE

Il est élaboré soit durant la phase de conception et joint au dossier de consultation des entreprises, soit durant la phase de réalisation dans le cas où un ou plusieurs travaux à risques particuliers n’ont pas été détectés pendant la phase de conception.

Elaboration en phase de conception : article l4532-52 code du travail : « ….le coordonnateur établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et protection de la santé, afin de prendre en considération les mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence de ces travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu’une intervention laisse subsister après son achèvement un des risques particuliers énumérés dans la même liste.»

Elaboration en phase de réalisation : article L4532-53 code du travail : « Lorsque, lors d’une opération de 3ème catégorie, un coordonnateur a connaissance, après le début des travaux, de l’existence d’un ou plusieurs des travaux présentant des risques particuliers inscrits sur la liste fixée par l’arrêté prévu par l’article L.4532-8, il prend toutes les mesures utiles afin de rédiger, avant toutes poursuites des travaux, le plan général simplifié de coordination en matière de sécurité et protection de la santé… »

2.2- PLAN PARTICULIER SIMPLIFIE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Chaque entreprise réalisant un ou plusieurs travaux comportant des risques particuliers énumérés à l’article 1er de l’arrêté du 25/02/03 (voir liste indicative de travaux au § 2.3 ci-dessous) est tenu d’élaborer, avant tout début d’intervention sur le chantier, un PLAN PARTICULIER SIMPLIFIE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE.

Ce PPSPS simplifié est remis au coordonnateur SPS. Il comporte, à minima, les informations suivantes :

- nom et adresse de l’entreprise – nom et qualité de la personne chargée de diriger l’exécution des travaux – évolution prévisible de l’effectif

- description des travaux comportant des risques particuliers

- description des méthodes de travail envisagées

- description des risques :

  - exportés vers les autres salariés du chantier

  - touchant les salariés de l’entreprise (risques internes consécutifs à l’exécution des travaux de l’entreprise – risques importés du chantier ou de l’environnement).

- Description des mesures de prévention qui seront mises en œuvre.

Dan le cas où des travaux comportant des risques particuliers, non identifiés au § 4 du présent PGC simplifié, devraient être entrepris, l’entreprise chargée de les réaliser en avisera sans délai le maître d’ouvrage et le coordonnateur SPS. Conformément aux prescriptions des articles R.4532-54 et L4532-75 du code du travail, le commencement de ces travaux est subordonné :

  - d’une part à l’élaboration, si besoin, par le coordonnateur SPS, d’un additif au plan général de coordination simplifié. (S’il n’existe pas, un PGC simplifié sera élaboré).

  - D’autre part à la remise, par l’entreprise, d’un plan particulier simplifié de sécurité et protection de la santé, ou d’un additif au plan qu’elle aura déjà élaboré.

Ce plan particulier simplifié de sécurité et protection de la santé est envoyé par l’entreprise aux organismes suivants : inspection du travail, CRAM, ou MSA, OPPBTP.

Rappel :	l’entreprise faisant appel à un sous-traitant doit être accepté par MOA et en informer le coordonnateur SPS.

Le sous-traitant devra fournir un PPSPS suivant les consignes du PGC.

2.3 LISTE INDICATIVE DE TRAVAUX COMPORTANT DES RISQUES PARTICULIERS

| Risques | ###### Exemples de travaux – Liste indicative - Remarques | Risques | Ex. de travaux – Liste indicative - Remarques |
| --- | --- | --- | --- |
| Chute de hauteur de plus de 3 m | - Tous travaux au sens du décret 2004-924 du 01/09/2004 - Charpente, toiture, étanchéité, pylône, château d’eau, pont,… - Montage, démontage, utilisation d’échafaudages, de PEMP* , de PIR* Tranchées de grande profondeur, excavations, terrain escarpé, falaises,… | Mise en œuvre d’appareils de levage de capacité supérieure à 60 tonnes mètres | - Grue à tour mobile capable de lever 20 tonnes à 3 mètres ou 10 tonnes à 6 mètres ou 3 tonnes à 20 mètres, etc… |
| Risque d’ensevelissement ou d’enlisement | - Tranchées, fouilles, excavations, travaux en pied de talus… - Travaux à proximité de stockages de matière pulvérulente, liquide,… - Sols mouvants, fosses, silos… | Reprise en sous-oeuvre | - Tous types de travaux de reprise en sous-œuvre - Voir article L95-608 |
| Risques électriques : - Contact avec des pièces nues sous-tension > à la TBT (50 KV. alternatif) - A proximité de lignes aériennes ou enterrées(HTA* - HTB) | - Rappels (alternatifs) : HTA ≤ 50KV – HTB ≥ 50 KV - Travaux sur installations électriques au voisinage de pièces nues sous tension - Levage, manutention, montage d’éléments préfabriqués, de matériel,.. - Utilisation de PEMP*, de semi, de bennes, d’échafaudages… - Terrassement, creusement, tranchées, forages, sondages… | Travaux exposant à des radiations ionisantes | - Radiographies de soudures, rayons x, etc… |
| Retrait ou confinement d’amiante friable | - Travaux « section 2 » du chapitre III du décret « travail » (n° 96-98 du 7/02/96) indiquant un plan de retrait - Amiante friable : calorifuge, flocage, bourre / carton d’amiante, tresse, bourrelet, textile, feutre, enduits, plâtre amianté / mortier de faible densité ( < 1). - Travaux de retrait avant démolition - Travaux de fixation, d’imprégnation, d’encoffre ment y compris sur installations et équipements industriels… | Risques de noyade | - Travaux au dessus ou à proximité de l’eau : ponts, quais, piscines, berges, bacs, bassins de rétention, stations d’épuration,… |
| Exposition à des subsistances chimiques ou agents biologiques nécessitant une surveillance médicale particulière | - Travaux énumérés par les arrêtés du 11/07/77 ou du 11/05/82 (secteur agricole). Exemples : poussières d’amiante, de bois, de silice, d’ardoise, plomb, peinture par pulvérisation, agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction, agents biologiques pathogènes (égouts, abattoirs, aéro-réfrigérants,…) | Travaux en plongée appareillée et travaux en milieu hyperbare | - Travaux subaquatiques : travaux fluviaux, maritimes, dans les ports, piscines, écluses… - Travaux en air comprimé, percement de tunnel, locaux, enceintes ou volumes pressurisés (suppression > 0,1 bar – essais, épreuves, recherche de fuites…) |
| Démolition, déconstruction, réhabilitation impliquant les structures porteuses, d’un ouvrage ou partie d’ouvrage (Volume initial supérieur à 200m3). | - Démolition totale ou partielle d’ouvrage - Réhabilitation totale ou partielle | Travaux de puits, terrassements souterrains, tunnels | - Voir l’article L95-608 |
| Montage ou démontage d’éléments préfabriqués lourds | - Tous travaux au sens de l’article 170 du décret du 8/01/65 - Eléments faisant partie intégrante de la construction : éléments préfabriqués en béton ou métalliques, pré-dalles, charpentes, poteaux, panneaux, etc… | Usage d’explosifs | - Travaux publics – démolitions d’immeubles |
| *PEMP: plate-forme élévatrice mobile *Hors Arrêté du 25/02/03 | de personnes - * PIR : plate-forme individuelle roulante | Autre risque détecté après analyse, en concertation avec le maître d’ouvrage et mentionné dans le PGP simplifié | - Interférences avec un établissement en activité : risque industriel majeur, interface avec présence de public, réseaux ferré, routier, etc... |

- DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’OPERATION

SITUATION GEOGRAPHIQUE 		: Commune de Mios

ADRESSE					: Lieu-dit : Canet

DENOMINATION DE L’OPERATION	: Les GEMMEURS

NATURE DE L’OPERATION			: Lotissement

DESCRIPTION DES TRAVAUX		:-  VOIRIE VOIE NOUVELLE

  - ASSAINISSEMENT EAUX USEES

  - ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES

  - ADDUCTION D’EAU POTABLE

  - ADUUCTION GAZ

  - RESEAU ELECTRICITE (hors marché)

  - RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC (hors marché)

  - RESEAU TELEPHONE (hors marché)

TYPE DE MARCHE	: MARCHE PUBLIC

- INTERFERENCES AVEC DES TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS – MESURES DE PREVENTION LIEES AUX INTERVENTIONS SIMULTANEES OU SUCCESIVES

| TRP (Arrêté du 25/02/03) | Situations de travail interférentes prévisibles Corps d’état concernés | Mesures de prévention des risques liés aux interventions simultanées ou succésives | Cocher si applicable | A réaliser par… | Commentaires n°… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Risques d’ensevelissement ou d’enlisement | * | Protection collective : - blindage des tranchées : - talutage : - franchissement des tranchées : - garde-corps : - plancher provisoire, platelage, passerelle : - obturation/condamnation des équipements à risques : - balisage jour/nuit : - autre Protection individuelle contre les chutes : - utilisation d’EPI* sur les systèmes d’assurage en place : *EPI : équipement de protection individuelle - consignes à transmettre : - autres : |  | Lots 1 à 3 Lots 1 à 3 Lots 1 à 3 Lots 1 à 3 |  |
| Risques électriques : - contact avec des pièces nues sous-tension > à la TBT (50 KV. alternatif) - à proximité de lignes aériennes ou enterrées (HTA*≤50KV) (HTB*>50KV) Hors Arrêté du 25.02.03 |  | - résultat de la consultation des plans de zonage en mairie : - demande de renseignement (DR-Cerfa 90-0188) effectuée le :…………………sous le n° :……………… par :………………………… - demande d’intention de commencement de travaux (DICT- Cerfa n°90-0189) à effectuer : - dévoiement le la ligne : - interposition d’écran/pose de gaines sur les lignes aériennes : - consignation hors tension de l’installation électrique : - balisage/piquetage sur le terrain/gabarit : - consignes à transmettre : - autres : |  |  |  |

| TRP (Arrêté du 25/02/03) | Situations de travail interférentes prévisibles Corps d’état concernés | Mesures de prévention des risques liés aux interventions simultanées ou succésives | Cocher si applicable | A réaliser par… | Commentaires n°… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Retrait ou confinement d’amiante friable |  | - communication du diagnostic avant travaux ou démolition : : - communication du DTA* pour repérage et évaluation du risque : *DTA : dossier technique amiante - réservation/condamnation de zone visant à supprimer les co-activités : - élaboration d’un plan de retrait : - mise en œuvre des règles techniques prescrites par l’arrêté du 26/12/97 : - stockage/évacuation des déchets : - consignes à transmettre : - autres : |  |  |  |
| Exposition à des substances chimiques ou agents biologiques nécessitant une surveillance médicale particulière |  | - mesure « planning » visant à supprimer les co-activités : - réservation/condamnation de zone visant à supprimer les co-activités : - plomb : communication du diagnostic pour repérage et évaluation du risque : - stockage/évacuation des déchets : - dispositions prises pour éviter les risques d’incendie : - consignes à transmettre : - autres : |  |  |  |
| Démolition, déconstruction, réhabilitation impliquant les structures porteuses, d’un ouvrage ou partie d’ouvrage (Volume initial supérieur à 200m3) |  | - mesure « planning » visant à supprimer les co-activités : - réservation/condamnation de zone visant à supprimer les co-activités : - consignes à transmettre : - autres : |  |  |  |

| TRP (Arrêté du 25/02/03) | Situations de travail interférentes prévisibles Corps d’état concernés | Mesures de prévention des risques liés aux interventions simultanées ou succésives | Cocher si applicable | A réaliser par… | Commentaires n°… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Montage ou démontage d’éléments préfabriqués lourds |  | - mesure « planning » visant à supprimer les co-activités : |  |  |  |
|  |  | - réservation / condamnation de zone visant à supprimer les co-activités : |  |  |  |
|  |  | - dispositif de protection contre les chutes d’objets : |  |  |  |
|  |  | - état du terrain : réalisation d’une plate forme permettant l’utilisation d’échafaudages et d’engins lourds (grue, PEMP, etc) |  |  |  |
|  |  | - dispositif de stabilisation à mettre en œuvre (stockage au sol des éléments préfabriqués – montage – démontage) : |  |  |  |
|  |  | - consignes à transmettre : |  |  |  |
|  |  | - autres : |  |  |  |
| Mise en œuvre d’appareils de levage de capacité à 60 tonnes mètres |  | - vérifications réglementaires des appareils : comptes rendus disponibles sur le chantier |  |  |  |
|  |  | - gestion des interférences entre engins de levage : |  |  |  |
|  |  | - zones de survol interdites : |  |  |  |
|  |  | - état du terrain : réalisation d’une plate forme permettant l’utilisation des appareils : |  |  |  |
|  |  | - habilitation des conducteurs par l’entreprise : |  |  |  |
|  |  | - consignes à transmettre : |  |  |  |
|  |  | - autres : |  |  |  |

- MESURES D’ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

| 5.1.1 ACCES A L’ENCEINTE DU CHANTIER | Entreprise, durée |
| --- | --- |
| Le chantier est interdit au public. Les personnes pouvant y accéder sont celles autorisées par le maître d’ouvrage, c’est à dire : - les personnes appartenant à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’œuvre ; - le coordonnateur SPS ; - les salariés désignés par les entreprises qui les emploient participant à l’opération et, à ce titre, titulaires d’un contrat les liant au maître d’ouvrage ; - les salariés désignés par les sous-traitants qui les emploient participant à l’opération et agréés par le maître d’ouvrage ; - les prestataires de service (livreurs, contrôleurs, chauffeurs, formateurs, etc…) désignés par l’entreprise faisant appel à leurs services, à condition qu’ils soient accompagnés par un représentant de l’entreprise et dotés des protections individuelles nécessaires ; - les représentants des administrations et des organismes officiels de prévention : DIRRECTE, , CARSAT MSA, OPPBTP, médecins du travail des entreprises. | Toutes les entreprises ayant un marché avec le maître d’ouvrage pendant toute la durée du chantier |
| 5.1.2 ACCES PAR LES VOIES PUBLIQUES |  |
| Chaque entreprise fait le nécessaire pour obtenir auprès des services gestionnaires l’autorisation d’emprunter les voies publiques utiles à l’acheminement des divers matériaux et engins de chantier. L’entreprise est responsable des voieries existantes et devra remettre à ses frais et à l’identique, toute dégradations de chaussée ou dommages causés. Accès du chantier INTERDIT au droit du futur giratoire Accès a définir avec les représentant de la commune a la 1er réunion de chantier |  |
| 5.1.3 SOUS SOLS ET AERIENS |  |
| Il incombe à chaque entreprise d’établir toutes les demandes d’autorisation nécessaires à la réalisation de ses travaux : - D.I.C.T (déclaration d’intention de commencement des travaux) - Demande d’arrêté - Autorisation concessionnaires L’entreprise devra maintenir en état les différents réseaux se trouvant à proximité et respecter les distances de sécurité (écartement des différents réseaux et distance de sécurité de travail) |  |
| 5.1.4 ENVIRONNEMENT |  |
| Chaque entreprise prendra les précautions nécessaires pour assurer le respect du site et de son environnement |  |
| 5.1.5 SIGNALISATION DE CHANTIER |  |
| L’entreprise de voirie assurera la pose et dépose de la signalisation temporaire réglementaire nécessaire générale du chantier et des zones circulées sur voies publiques. L’entreprise disposera des panneaux « CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC » sur toute la périphérie du chantier, espacé de 50 mètres linéaires maximum |  |

5.2 INSTALLATIONS DE CHANTIER

| 5.2.1 CANTONNEMENTS | Entreprise, durée |
| --- | --- |
| Option choisie par le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre : - Sanitaire - Réfectoire - Vestiaires Chaque entreprise met en place sur le chantier une aire définie par le maître d’œuvre, une roulotte de chantier équipée de vestiaires, réfectoire et sanitaires | Lots 1 |
| Nettoyage des cantonnements : Règles générales de nettoyage des cantonnements – applicables à toutes les entreprises | Lots 1à3 |
| 5.2.2 BRANCHEMENT PROVISOIRES – INSTALLATION ELECTRIQUE DE CHANTIER - ECLAIRAGE |  |
| Indication des points de raccordement aux différents réseaux : - réseau électrique : - eau : - égouts : - téléphone : | NEANT |
| 5.2.3 NETTOYAGE DU CHANTIER | Lots 1à3 |
| Chaque entreprise nettoiera le chantier de ces débris propres et l’évacuera à sa charge à la décharge publique agréée après un tri sélectif |  |

5.3 SECOURS EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCENDIE

Services des urgences :

POMPIERS				18 ou 112 (portable)

POLICE SECOURS			17

SAMU					15

SOS MEDECIN				05.56.44.74.74

CENTRE ANTI POISON			05.56.96.40.80

SOS MAINS				05.56.51.01.01

SECOURS EDF				05.56.79.91.40

Médecins de proximité

Médecin généraliste: BERNARD Patrick – 1 , Rue de Canet – 33380 MIOS – Tél : 05.57.70.60.37

Ophtalmologiste : COLLIN Jean – 26, Place Thiers – 33260 LA TESTE DE BUSH – Tél : 05.57.73.67.73

Clinique : Centre Hospitalier d’Arcachon – 5 , Allée de l’Hopital – 33260 LA TESTE DE BUSH – Tél : 05.57.52.90.00

Hôpital Public CHU

Hôpital Pellegrin – Tripode

Place Amélie-Raba-Léon

33076 – BORDEAUX CEDEX		05.56.79.56.79

Autres services :

CARSAT AQUITAINE

80 Avenue de la Jallère

Quartier du Lac				05.56.11.64.00

33075 BORDEAUX CEDEX		05.56.39.55.93

O.P.P.B.T.P

Immeuble les bureaux du tasta

9 avenue Raymond Manaud		05.56.34.03.49

33524 BRUGES Cedex			05.56.34.42.08

Médecine du travail :			Spécifique à chaque entreprise

Inspection du travail :

DIRECCTE

118, Cours du Maréchal Juin		05.56.00.07.77

33075 BORDEAUX CEDEX		05.56.00.08.88

PREFECTURE DE LA GIRONDE

Esplanade de la Gironde			05.56.90.60.60

33000 BORDEAUX CEDEX

CONSEIL GENERAL

Esplanade Charles de Gaulle		05.56.99.33.33

33074 BORDEAUX CEDEX

D.D.A.S.S.

103, Rue Belleville			05.57.01.91.00

33000 BORDEAUX

- ANNEXES :

6.1 : ANNEXE 1 : LISTE DES ENTREPRISES

| NL | TRAVAUX | ENTREPRISE | INTERVENTIONS |  |  |  | DATE |  | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | RESPONSABLE DU CHANTIER | Début | Fin | Durée | Effectif | IC | PPSPS* |  |
| 1 | Voirie Eaux Usées Eaux Pluviales |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Eau Potable Gaz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Electricité Eclairage Télephone |  |  |  |  |  |  |  | Hors Marché |

La liste des entreprises est tenue à jour au fur et à mesure du déroulement de l’opération dans le registre journal de la coordination.

* En catégorie 3, s’il est prévu que l’entreprise réalise un ou plusieurs TRP (travaux à risques particuliers), l’élaboration et la remise d’un PPSPS simplifié est obligatoire : à signaler par une X dans la case PPSPS.

6.2. ANNEXE 2 : CALENDRIER DES TRAVAUX

Suivant Ordre de Service

Prévisions de Janvier 2014 à Mars 2014

6.3. ANNEXE 3 : MESURES GENERALES DESTINEES AUX ENTREPRISES

Les entreprises, conformément à l’article L230-2 du Code du Travail, mettent en œuvre des techniques de travail intégrant la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Elles veillent à la mise en place, au maintien, à l’entretien des mesures de sécurité nécessaires au bon déroulement des travaux en matière de sécurité et de protection de la santé en privilégiant les mesures de prévention collectives.

Pendant toute la durée des travaux, tout intervenant porte les équipements de protection individuelle, à savoir :

  - baudrier réfléchissant

  - chaussures ou bottes de sécurité

  - casque (pour poste ou il existe un risque de chocs à la tête)

  - gants (pour manutention)

  - lunettes (pour tâches exposant à des éclats)

  - masques (pour tâches exposant aux poussières)

  - protection auditive (pour exposition supérieure à 85db)

Protection collective spécifique :

  - balisage des zones en activité

  - stabilité des tranchées : par blindage ou par talutage en espalier

  - balisage des tranchées

  - montage des lanternes sur candélabre au sol de manière à éviter les chutes de hauteur.