| MARCHÉS PUBLICS DE TRAVAUX DÉPLOIEMENT D’UN SYSTÈME DE VIDÉO-PROTECTION URBAINE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE MIOS |  |
| --- | --- |
| MAITRE D’OUVRAGE | Ville de Mios Place du XI Novembre 33380 MIOS Tél. 05 56 26 66 21 |
| AMO Technique | BEM INGÉNIERIE 61, rue du Professeur Lannelongue Les portes du Lac – Bâtiment D 33300 Bordeaux Tél. 05 56 87 06 85 / Fax 05 56 87 06 90 |

N° de Marché

| 2 | 0 | 1 | 3 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cahier des Clauses Administratives Particulières

SOMMAIRE

Article 1 – Objet de la consultation – Dispositions générales

1.1 – Objet du marché

1.2 – Décomposition en tranches et en lots

1.3 – Durée du marché

Article 2 – Pièces contractuelles du marché

2.1 – Pièces particulières

2.2 – Pièces générales

Article 3 – Délais d’exécution

3.1 – Délais de base

3.2 – Prolongation des délais

Article 4 – Constatations des fournitures et prestations

Article 5 – Prestation de formation

5.1 – Installation et équipements

5.2 – Exploitation du système

Article 6 – Maintenance et garantie des prestations

6.1 - Maintenance

6.2 – Garantie

Article 7 – Garanties financières

Article 8 – Avance

Article 9 – Prix du marché

9.1 – Caractéristiques des prix pratiqués

9.2 – Modalités de variation des prix

Article 10 – Modalités de règlement des comptes

Article 11 – Assurance

Article 12 – Résiliation du marché

Article 13 – Différends et litiges

Article 1 – Objet de la consultation – Dispositions générales

1.1 – Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent :

- la fourniture et l’installation des matériels, y compris la signalétique,

- la maintenance,

- la formation des personnels responsables du système ultérieurement,

… relatifs au déploiement d’un système de vidéo-protection sur le territoire de la Commune de Mios.

1.2 – Décomposition en tranches et en lots

Les travaux ne font pas l'objet d'un découpage en tranches et font l’objet d’un lot unique.

1.3 – Durée du marché

Le présent marché, passé selon une procédure adaptée, est conclu pour une période comprise entre sa date de notification et le 31 Décembre 2013. Il pourra ensuite se renouveler par période de douze mois, par décision expresse du représentant légal du pouvoir adjudicateur qui devra intervenir au moins un (1) mois avant l’échéance de la période initiale.

La durée maximum du marché ne pourra excéder deux (2) reconductions.

Les bons de commande peuvent être émis jusqu'au dernier jour de validité du marché.

Article 2 – Pièces contractuelles du marché

2.1 – Pièces particulières

- l’Acte d’engagement (AE),

- le présent CCAP,

- le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP),

- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF),

- calendrier d’exécution proposé,

- charte déontologique de la vidéo-protection,

- cartes et documents graphiques.

2.2 – Pièces générales

- le Code des marchés publics,

- le Cahier des Clauses Administratives et Générales de Travaux (CCAG Travaux) en vigueur à la date de l’Acte d’Engagement,

- le Cahier des Clauses Techniques Générales de Travaux (CCTG Travaux) applicable aux marchés publics de travaux,

- le Code du Travail,

- l’ensemble des normes techniques en vigueur, relatives aux installations électriques 	de toutes natures,

- l’arrêté du 03 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de

vidéosurveillance.

- la réglementation en matière de droits et libertés individuelles, et notamment la loi 78-17 du 06 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,

- les règles APSAD (référentiels techniques) relatives aux systèmes de vidéosurveillance, télésurveillance, vidéo-protection…

Article 3 – Délais d’exécution

3.1 – Délais de base

Le délai d’exécution de l’ensemble des prestations est stipulé à l’Acte d’Engagement.

3.2 – Prolongation des délais

Une prolongation des délais d’exécution pourra être accordée par le Pouvoir Adjudicateur dans les conditions de l’article 13.3 du CCAG – FCS.

Le marché concerne un projet de déploiement d’un système de vidéo-protection sur le territoire de la Commune de Mios.

Article 4 – Constatations des fournitures et prestations

Les vérifications quantitatives et qualitatives seront effectuées lors de la livraison des fournitures et des travaux d’installation conformément aux stipulations du CCTP.

Article 5 – Prestation de formation

Les prestations de formation devront être conformes aux stipulations du marché, les normes et spécifications applicables étant celle en vigueur à la date du marché.

Le titulaire du marché assurera la formation des personnels et référents du système chargés d’utiliser les prestations.

Deux types de formation devront être dispensés.

5.1 – Installation et équipements

La première formation sera destinée aux responsables techniques de l’installation (services techniques) et aux agents en charge de la tranquillité publique.

Elle comprendra au minimum :

- la présentation de l’architecture globale du système de vidéo protection mis en œuvre ;

- la présentation détaillée de chaque équipement ;

- les dispositifs de protection et de raccordement au réseau et data conformes à la réglementation en vigueur ;

- les paramètres de configuration ;

- la mise en œuvre d’un premier diagnostic en cas de panne (vérification énergie, disjoncteurs).

5.2 – Exploitation du système

La seconde formation sera destinée à l’élu délégué à la sécurité publique et aux agents en charge de la tranquillité publique, responsables de l’exploitation du système.

Elle devra comprendre au minimum :

- la présentation des différents niveaux d’accès et droits au logiciel ;

- la présentation des différentes fonctionnalités du logiciel d’exploitation ;

- les possibilités de paramétrage du logiciel d’exploitation ;

- les données nécessaires concernant la relecture des images enregistrées et l’extraction des séquences.

Article 6 – Maintenance et garantie des prestations

6.1 - Maintenance

Les équipements, installations et prestations objet du marché nécessitent une maintenance : le titulaire s’engage à les assurer pendant une durée de deux ans à compter de la date de réception des travaux et fournitures.

La maintenance sera préventive, pour une durée minimale de deux ans, et curative sur appel du responsable d’exploitation.

6.2 – Garantie

Le titulaire indiquera la durée de la garantie « constructeur » et «  installateur ».

Article 7 – Garanties financières

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

Article 8 - Avance

Aucune avance ne sera demandée de la part du titulaire.

Article 9 – Prix du marché

9.1 – Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations objet du marché seront réglées par un prix global et forfaitaire selon les stipulations de l’Acte d’Engagement.

Le prix stipulé dans l’Acte d’Engagement s’appliquera même si des erreurs étaient constatées dans le

DPGF, les devis ou tout autre document financier ayant servi à formuler l’offre.

9.2 – Modalités de variation des prix

Les prix sont fermes, définitifs et non actualisables.

Article 10 – Modalités de règlement des comptes

Le paiement s’effectuera, après attestation de service fait par le Maître d’ouvrage, conformément à l’article 98 du Code des Marchés Publics, et aux règles de la comptabilité publique, par virement administratif.

En vertu du délai global de paiement, le virement devra apparaître au relevé de compte du fournisseur ou prestataire sous 30 jours.

Il n’est pas prévu de paiement d’acompte.

La facture sera adressée à :

Ville de Mios

Place du XI Novembre

33380 MIOS

La facture devra comprendre obligatoirement, sous peine de rejet :

- le nom et l’adresse de l’entreprise,

- le n° de compte bancaire ou postal à créditer, identique à celui précisé sur l’Acte 	d’Engagement,

- les références du marché,

- le montant de la prestation réalisée,

- la date de la réalisation complète des prestations.

Article 11 - Assurance

Le titulaire devra justifier, avant tout commencement d’exécution, qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile ainsi que la responsabilité professionnelle.

Article 12 – Résiliation du marché

Les clauses prévues au chapitre 6 du CCAG-FCS s’appliqueront.

Article 13 – Différends et litiges

Le responsable du marché et le titulaire conviennent que les litiges feront l’objet d’une tentative de résolution à l’amiable ou de conciliation par un expert désigné d’un commun accord.

À défaut, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Bordeaux.

Fait en un seul original,

À                                             Le

« Lu et approuvé »                			est acceptée la présente offre.

(mention manuscrite)

À Mios, le

Le pouvoir adjudicateur