COMMUNE DE MIOS

Hôtel de ville – Place du XI Novembre – BP 13 – 33380

Service Marchés publics – M. Pradayrol  05.57.17.10.46 / @ : g.pradayrol@villemios.fr

MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES PASSÉ SELON LA PROCÉDURE ADAPTÉE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 28 DU CMP

MAPA n°2015-6

OBJET : MISSIONS DE PROGRAMMATION SCOLAIRE (diagnostic et orientations à l’horizon 2025) ET DE DIMENSIONNEMENT DU FUTUR GROUPE SCOLAIRE PRIMAIRE PRÉVU DANS LE PÉRIMÈTRE DE LA ZAC DU PARC DU VAL DE L’EYRE

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES

(C.C.T.P.)

Maître d'ouvrage :

Ville de Mios

Hôtel de Ville

Place du XI Novembre

33380 MIOS

Représentant légal du Pouvoir Adjudicateur : Monsieur Cédric PAIN, Maire de Mios

Comptable public assignataire des paiements : le receveur des finances de la Ville de Mios

Imputation budgétaire : investissement

Date et heure limites de réception des offres :

Le vendredi 29 mai 2015 à 14 heures (délai de rigueur)

PRÉAMBULE

L'ensemble des prestations fait l'objet d'un marché global et n'est pas subdivisé en tranches ou lots.

#### Article 1. Présentation Générale

La Commune de Mios se situe au carrefour de deux grands axes routiers importants :

- L’autoroute A63 et la RN10 qui desservent le sud-ouest du territoire national en direction de l’Espagne ainsi que les pôles urbains que sont l’agglomération bordelaise et la conurbation Bayonne-Anglet-Biarritz ;

- L’autoroute A660 en direction du sud bassin d’Arcachon et des principales villes du bassin en termes de population et d’activités que sont Arcachon, La Teste de Buch ou Gujan-Mestras.

La commune se positionne :

- À mi-chemin sur l’axe Bordeaux-Arcachon ;

- À proximité de pôles urbains principaux et de sites économiques majeurs (Laser Mégajoule au Barp) ainsi que des zones à fort rayonnement touristique (le Bassin d’Arcachon et son arrière-pays).

Une mutation engagée il y a quelques années déjà

La situation géographique privilégiée dont jouit la Commune de Mios participe à son attractivité et explique, entre autres, le phénomène de mutation qu’elle a connu depuis la fin des années 1990.

Quelques données quantitatives :

- Entre 1999 et 2015, la population miossaise a augmenté de + 72,61%, passant de 4 625 à 7 983 habitants au 1er janvier 2015 ;

- Entre 2002 et 2014, le nombre de logements accordés sur la commune a connu une variation annuelle moyenne de + 7,46% ;

- Entre 2009 et 2014, le nombre d’avis de naissances sur la Commune a augmenté de + 15,78% en rythme annuel ;

- Enfin, entre 1999 et 2007, la part des personnes âgées de moins de 30 ans est restée stable (1999 = 38,42% / 2007 = 37,91%).

Ces indicateurs mettent en évidence le développement spectaculaire de la Commune ces dernières années. Face à cette mutation engagée, qui se traduit par une demande plus forte des administrés en matière de services publics, d’équipements culturels, de loisirs et sportifs, la municipalité affiche sa volonté de près l’évolution de ses effectifs scolaires afin de s’assurer, à l’avenir, que ses équipements scolaires pourront faire face aux besoins induits par une forte construction neuve. Au total, entre 2015 et 2025, plus de 1 500 logements neufs devraient encore accroître le parc de logements communal.

Dans un souci d’anticipation, la mairie souhaite s’attacher les services et compétences d’un bureau d’étude dont une des missions consistera à réaliser une prestation de programmation scolaire (mission n°1), plus précisément :

- À élaborer un diagnostic de la situation observée (évolution des effectifs scolaires) dans les quatre écoles communales ces 5 dernières années. Cet état des lieux devra permettre, grâce à des données chiffrées (évolution des effectifs scolaires, du nombre de logements accordés, etc.), de dégager les problématiques particulières.

- À proposer aux élus, sur la base du diagnostic élaboré et en s’appuyant sur l’étude prospective à réaliser (population miossaise, effectifs scolaires) à l’horizon 2025, des orientations et solutions (travail sur les périmètres scolaires, report d’élèves sur des secteurs moins « engorgés », etc.) pour garantir aux futurs écoliers les meilleures conditions d’accueil et d’apprentissage au sein des différents bâtiments scolaires.

Les trois indicateurs ci-dessous permettent de caractériser la situation des écoles publiques communales, au nombre de 4 (Groupe scolaire primaire Lillet, École élémentaire « Les Écureuils » de Mios bourg, groupe scolaire primaire Ramonet de Lacanau de Mios et École maternelle de Mios bourg).

- Entre 2000 et 2014, les effectifs scolaires ont augmenté de + 105,31%. Alors que nous recensions 565 élèves (dont 205 de niveau maternel) en 2000 (répartis dans 22 classes), leur nombre s’élevait à 1 160 (dont 488 de niveau maternel), répartis dans 43 classes, à la rentrée 2014/2015 ;

- Les effectifs scolaires ont connu, depuis 2000, une variation annuelle de l’ordre de + 6,87% ;

- Sur la période concernée, le taux de variation annuelle moyen a différé en fonction de l’école concernée mais aussi du niveau de classe :

- Groupe scolaire primaire Lillet : + 8,77% pour les maternelles et + 1,58% pour les élémentaires ;

- École élémentaire « Les Écureuils » : + 3,97%

- Groupe scolaire primaire Ramonet : + 12,66% pour les maternelles et +9,06% pour les élémentaires ;

- École maternelle : + 5,28%.

Les locaux scolaires (salles de classes, espace de restauration, espaces communs, sanitaires, surfaces couvertes extérieures) n’ayant, à l’origine, pas été dimensionnés pour accueillir autant d’élèves, l’équipe municipale a été contrainte, comme l’avait également été l’ancienne mandature, pour faire face à l’augmentation importante des effectifs scolaires (respectivement 2 et 5 ouvertures de classe en 2012/2013 et 2014/2015), d’installer des structures modulaires (735m² au total). Environ 20% des élèves scolarisés aujourd’hui sont accueillis dans ce type de bâtiments.

La situation actuelle observée dans les écoles, jugée inacceptable par la municipalité, résulte en partie de la politique du tout-urbanisation menée par l’équipe sortante. Les raisons à l’origine de cette situation étant connu, l’équipe municipale s’est fixée comme objectif, la maîtrise de l’urbanisation. La procédure de modification n°6 du PLU engagée en juin 2014, et mise en œuvre en janvier 2015, et tout récemment, celle de mise en révision du document d’urbanisme en vigueur (avis d’appel public à concurrence publié le lundi 20 avril 2015), sont autant d’exemples qui attestent de la volonté des élus de poursuivre cet objectif.

Il ne s’agit pas de réduire mais de « limiter » l’urbanisation sur le territoire communal, dans le strict respect des textes législatifs en vigueur et du Code de l’urbanisme. Plus précisément, l’enjeu consiste, à court terme, à évaluer et à apprécier les conséquences pratiques (problématique des réseaux secs et humides, gestion des eaux pluviales, problématique des transports, besoins des nouveaux arrivants en matière de structures d’accueil de la petite enfance, etc.) résultant des projets engagés par l’ancienne mandature.

Sans prétendre à l’exhaustivité, deux projets « d’envergure » font l’objet d’une attention particulière de la part des élus.

Le premier concerne la croissance urbaine générée par les quatre secteurs d’aménagement PUP, à savoir les secteurs :

- de « Flatter » (Zone AU1g2 du PLU, périmètre du secteur = 8,3 ha, nombre indicatif de logements estimé à 94, soit 329 habitants),

- de « Benau-Sud » (Zone AU1g2 du PLU, périmètre du secteur = 8,7 ha, nombre indicatif de logements estimé à 99, soit 344 habitants),

- de « Ganadure » (Zone AU1p du PLU, périmètre du secteur = 9,9 ha, nombre indicatif de logements estimé à 113, soit 392 habitants),

- de « Andron Ouest » (Zone AU1p du PLU, périmètre du secteur = 8,7 ha, nombre indicatif de logements estimé à 99, soit 344 habitants).

Environ 50% de la superficie totale a été, à ce jour, aménagée, mais non commercialisée.

Le second projet traite de la zone d’aménagement concertée du Parc du Val de l’Eyre. Cette ZAC, située entre le bourg et l’autoroute, d’une superficie de 111 hectares comprendra un collège (dont l’ouverture est prévue en septembre 2016), un centre commercial, des équipements publics et des logements (environ 60 par an, soit un total de 650).

Si la municipalité travaille aujourd’hui avec l’aménageur sur la définition d’un programme d’aménagement d’ensemble cohérent, maîtrisé et planifié, il n’en demeure pas moins que le projet de construction d’un groupe scolaire primaire (situé à proximité du collège), objet de la présente consultation, est d’ores et déjà validé politiquement (Mission n°2).

#### Article 2. Mission n°1 : Étude de programmation scolaire (DIAGNOSTIC et ORIENTATIONS)

Description de la mission

Elle consiste en la réalisation d’une projection des effectifs, par secteur scolaire, en maternelle et élémentaire pour les dix rentrées à venir et à identifier les secteurs engorgés (« critiques »). Cette mission ne se réduit à la simple présentation d’éléments chiffrés. En effet, il sera attendu du prestataire qu’il propose à la mairie, maître d’ouvrage, des solutions et orientations lui permettant, le cas échéant (ne pas exclure à moyen terme une éventuelle baisse des effectifs), d’appréhender et d’anticiper toutes les mesures à prendre pour garantir aux élèves de bonnes conditions d’apprentissage.

À ce stade de la réflexion, le programmiste devra intégrer le futur projet de construction d’un groupe scolaire, prévu dans le périmètre de la ZAC du Parc du Val de l’Eyre.

La méthode

Projection des effectifs induits par les naissances du secteur.

Estimation des effectifs induits par les opérations de logements.

Test sur 3 opérations livrées au premier semestre 2015 et dont la composition des familles attributaires est connue.

Sans vouloir préjuger à l’avance de la teneur de l’étude, la mairie n’exclut pas la possibilité que le prestataire soit amené à réaliser une estimation à long terme avec une baisse des effectifs.

Attendus

Au vu de l’analyse du bureau d’étude, la mairie attend des propositions et/ou solutions pour limiter et ainsi, anticiper les effets de saturation dans les écoles concernées.

La municipalité s’appuiera sur le livrable du bureau d’étude pour assurer un suivi annuel, afin de mieux se préparer aux futures rentrées scolaires. Ce suivi sera basé sur :

- La connaissance affinée des programmes de logements : nombre et types, voire attributaires quand ils sont connus,

- L’actualisation du calendrier de réalisation des opérations d’aménagement et de construction (réflexion au semestre),

- La connaissance de la construction en diffus.

#### Article 3. Mission n°2 : Programmation d’un équipement scolaire à dimensionner dans le cadre de la ZAC du Parc du Val de l’Eyre

- Objet de la mission n°2

Il sera attendu du prestataire qu’il :

- Recense et présente l’ensemble des données relatives à l’opération (site, urbanisme, etc.).

- Recense les attentes et les besoins des différents porteurs de ce projet (Services Éducation, Enfance et Jeunesse, Restauration et Entretien).

- Élabore le programme de construction du futur groupe scolaire.

- Le décline suivant les 2 options envisagées : sans délocalisation des effectifs d’autre(s) école(s), avec délocalisation partielle des effectifs d’autre(s) école(s).

- Définisse les attendus du maître d’ouvrage en termes de prescriptions architecturales et d’image.

- Évalue les besoins fonciers et vérifier la faisabilité de l’opération par rapport aux 2 scénarii.

- Propose, en fonction de ces éléments, pour les 2 scénarii, une estimation financière et un planning de réalisation permettant de répondre aux attentes du maître d’ouvrage.

- Rédige, sur la base du scénario retenu par le maître de l’ouvrage, un programme technique détaillé complété d’une estimation précise de l’enveloppe prévisionnelle et du planning de réalisation de ce nouvel établissement, en exposant précisément les objectifs quantitatifs et les exigences qualitatives attendues par le maître d’ouvrage.

- Rédige les comptes rendus de réunions qu’il organise, y compris celles avec les groupes utilisateurs. Il se chargera de la diffusion de ces comptes rendus aux participants et aux autres destinataires qui lui seront indiqués par le maître d’ouvrage.

- Contenu de la mission n°2

PHASE 1 : Faisabilité, élaboration des 2 scénarii :

Cette phase découlera du livrable du bureau d’étude à l’issue de la mission n°1.

C’est ainsi que le programmiste établira un document récapitulant les données, besoins, exigences et contraintes inhérentes au site et au projet en matière d’urbanisme (réglementation, insertion, dans le site), de desserte (voirie, réseaux, gestion des flux (piétons, véhicules, deux-roues), stationnements…), d’environnement (végétaux, climat…), de fonctionnement, de locaux (types, surfaces, caractéristiques principales), de réglementation (sécurité des personnes et des biens, référentiels et normes…), de gestion des fluides et de la maintenance.

Il proposera un premier organigramme fonctionnel, détaillé en sous-ensembles, faisant apparaître les pôles principaux du projet, leur articulation, les liaisons envisagées, ainsi que la liste des locaux avec leurs surfaces ; ce diagnostic fonctionnel est soumis pour validation au maître de l’ouvrage. Une attention particulière sera portée afin de définir les locaux d’utilisation propres au domaine scolaire et les locaux d’utilisation mixte (espace restauration, accueils périscolaires).

Élaboration des 2 scénarii de faisabilité

Le programmiste étudiera et élaborera ensuite sur la base du schéma d’organisation fonctionnelle validé par le maître d’ouvrage, un document de synthèse comprenant les besoins en locaux avec leurs surfaces ainsi que les 2 scénarii (sans délocalisation des effectifs d’autre(s) école(s), avec délocalisation partielle des effectifs d’autre(s) école(s)) évalués en termes de fonctionnement, de phasage de réalisation et de coût.

Ce document devra permettre au maître d’ouvrage d’arrêter son choix et d’arrêter l’enveloppe financière prévisionnelle globale de l’opération envisagée.

Remarque : La faisabilité des scénarii proposés aura été étudiée en conformité avec les règles de sécurité pour le public, les normes pour l’accès aux personnes à mobilité réduite, le droit du travail, le droit des sols.

PHASE 2 : Élaboration du Pré-programme

Cette phase ne pourra démarrer qu’à réception de l’ordre de service du maître d’ouvrage, portant validation du scénario retenu et notifiant démarrage de la 2ème phase.

La faisabilité du scénario retenu sera affinée et détaillée afin de confirmer les objectifs du maître d’ouvrage. Le document  présentera les ensembles fonctionnels et le schéma de relations entre les différentes entités fonctionnelles.

L’étude de faisabilité ainsi consolidée devra permettre à la maîtrise d’ouvrage de procéder aux choix des priorités et aux arbitrages si nécessaire.

Le pré-programme décrira chaque ensemble (fonctions, activités, usages, locaux, relations internes et avec les autres ensembles).

Il comprendra des tableaux de surfaces, des schémas et diagrammes des relations fonctionnelles.

En complément de l’établissement du pré-programme, le programmiste établira et proposera la liste des documents ou études complémentaires qu’il jugera nécessaires, dans le cadre de cette opération, pour la finalisation du programme technique détaillé ou la constitution du dossier de consultation des concepteurs (à la charge du maître d’ouvrage de commanditer et mener à bien ces études complémentaires).

Le pré-programme du scénario retenu complété du document de synthèse des données recueillies sera présenté au maître d’ouvrage  et au groupe de pilotage.

PHASE 3 : Élaboration du programme technique détaillé

Le programme technique détaillé constituera la pièce principale du dossier de consultation de concepteurs. Il fera apparaître très explicitement les objectifs du maître d’ouvrage de l’opération ; il définira le parti d’aménagement choisi et fournira toutes les informations nécessaires aux concepteurs en matière de données, besoins, contraintes et exigences.

Données générales et fonctionnelles

- Historique et enjeux de l’opération, présentation du projet et de ses objectifs.

- Note de présentation urbanistique de l’opération et du site avec ses annexes techniques, réglementaires et tous documents complémentaires nécessaires en plus des documents remis par le maître d'ouvrage (relevé topographique, étude géotechnique préliminaire, plans des réseaux publics, note architecturale, plans des bâtiments existants, enquêtes réseaux).

- Les besoins :

- Présentation détaillée des besoins et du fonctionnement de l’établissement

- Organisation du schéma directeur et description du programme fonctionnel, assortis d’organigrammes, tableaux de surfaces.

- Le schéma d’organisation spatiale

- Les spécifications architecturales d’ensemble

- Les spécifications techniques

- Les besoins concernant les fluides et réseaux divers

- Les exigences et spécifications techniques :

- Synthèse des exigences techniques et réglementaires (réglementations administratives, urbanistiques, techniques)

- Exposé des spécifications techniques générales, objectifs et performances attendues, au regard des référentiels à mettre en œuvre et des exigences arrêtées par le maître d’ouvrage (fiabilité, durabilité, maintenance, confort, coût énergétique, …),

- Les contraintes liées au statut d’E.R.P.

- Les contraintes liées aux normes

- TRÈS IMPORTANT : Note spécifique sur l’entretien, la maintenance et le fonctionnement du futur établissement, définissant les objectifs et les performances souhaitées en terme de coûts de maintenance et de fonctionnement ; propositions de solutions envisagées, fiabilité, durabilité des matériaux, coût énergétique, etc.

Les fiches espaces (« parvis », « aire d’accueil », « salle de classe », « ateliers », « salle à manger », etc.)

Le programmiste transcrira également l’ensemble de ces éléments sous la forme de fiches espaces, qui, suivant l’organigramme fonctionnel et les exigences énoncées, définiront et déclineront, pour chaque sous-ensemble fonctionnel, et pour chaque espace :

- Fonctions du sous-ensemble ou du local, activités qui doivent s’y dérouler ;

- Caractéristiques dimensionnelles (surfaces),

- Liaisons fonctionnelles,

- Prescriptions et performances techniques attendues en matière de structure, d’équipement et d’aménagement ;

- Exigences relatives aux objectifs de qualité environnementale du maître d’ouvrage (gestion de l’énergie, optimisation de l’entretien et de la maintenance, gestion des déchets, conforts acoustique et visuel)

- Exigences d'aménagement intérieur (fonctionnalité, qualité d’ambiance des parois, éclairement naturel, éclairage, chauffage, acoustique) ou relatives aux aménagements extérieurs (cheminements, traitement des surfaces, végétaux, éclairage, réseaux, protection).

Ce programme sera la base du dossier de consultation du concours de maîtrise d’œuvre et devra constituer également le socle contractuel du marché passé avec le concepteur. Il devra, en matière de qualité environnementale, apporter les éléments méthodologiques permettant de vérifier lors de la conception si ces objectifs ont été atteints.

Rédaction de fiches d’espaces récapitulées dans une nomenclature :

- présentant de manière descriptive chaque sous-ensemble, chaque espace ou local (fonctions définition, activités, surface utile nécessaire, équipements, liaisons et accès et toute autre caractéristique particulière)

- précisant les spécifications techniques particulières relatives à cet espace (surcharge au sol, hauteur libre, caractéristiques dimensionnelles (surfaces), accès ouvrants, parois (sols, murs, plafonds), matériaux, ensoleillement, orientation, occultation, niveaux d’éclairement, distribution électrique, sonorisation, réseau multimédia, isolement au bruit, correction acoustique, alimentation et évacuation des fluides divers, chauffage, ventilation, protection incendie, gestion technique, etc.)

Estimation et planning prévisionnel

Seront également joints au programme technique détaillé :

  - Le calendrier général prévisionnel et l’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération,

  - Le bordereau d’évaluation du coût des travaux, détaillé par corps d’état.

Le contenu de ce bordereau d’évaluation devra être suffisamment explicite et détaillé pour permettre d’approcher le coût avec une marge de tolérance raisonnable. Il permettra également, dans les phases ultérieures, de comparer les différentes propositions et d’assurer un contrôle continu de l’estimation du projet retenu, en phase ESQ.

  - Une note spécifique relative à l’exécution des travaux et à leur phasage éventuel.

#### Article 4 - DÉLAIS

À titre indicatif, le calendrier prévisionnel d’opération du maître d’ouvrage est le suivant :

Mission n°1

- Démarrage de l’étude de programmation : courant juin 2015 (semaine 26)

- Date prévisionnelle de fin : fin septembre 2015

Mission n°2

- Date prévisionnelle de démarrage : fin septembre 2015

- Date prévisionnelle de fin : courant novembre 2015 (semaine 46)

Pour les phases 1, 2 et 3 (mission n°2), le maître d’ouvrage aura un délai de deux semaines  pour valider chaque phase à compter de la présentation du rend  u (Cf. projet de calendrier ci-annexé) par le bureau d’étude.

Mission du concepteur (pour info)

- Démarrage de prestation du maître d’œuvre: juin 2016

- Démarrage des travaux : premier semestre 2017